# Projektterv

## 1. Projekt alapadatai

Projekt neve:
Informatikai vállalkozás digitális és infrastrukturális fejlesztése

Pályázó:
Awesomesauce Kft.

Projekt időtartama:
6–12 hónap

## 2. Projekt célja

A projekt célja a vállalkozás működéséhez szükséges korszerű informatikai és digitális infrastruktúra kialakítása, amely lehetővé teszi:

- magas színvonalú IT szolgáltatások nyújtását

- hatékony és biztonságos működést

- a piaci versenyképesség növelését

## 3. Projekt tevékenységei

### 3.1 Informatikai eszközbeszerzés

- fejlesztői számítógépek (3 db)

- laptopok

- hálózati eszközök

Eredmény: stabil és gyors munkakörnyezet

### 3.2 Digitális fejlesztések

- céges weboldal fejlesztése

- felhőalapú rendszerek bevezetése

- projektmenedzsment eszközök

Eredmény: hatékony működés és online jelenlét

### 3.3 Infrastrukturális fejlesztések

- energiahatékony megoldások (világítás, fűtés)

- iroda működésének alapfeltételei

Eredmény: költséghatékony és fenntartható működés

## 4. Ütemezés

| Időszak: | Tevékenység: |
| --- | --- |
| 1–2. hónap | eszközbeszerzés |
| 2–4. hónap | rendszerek bevezetése |
| 3–6. hónap | weboldal fejlesztés |
| 4–8. hónap | infrastruktúra kialakítása |
| 6–12. hónap | tesztelés, működés |

## 5. Költségterv

| Tétel: | Költség: |
| --- | --- |
| IT eszközök | 8 000 000 Ft |
| Digitális fejlesztés | 2 000 000 Ft |
| Infrastrukturális fejlesztés | 5 000 000 Ft |
| Összesen | 15 000 000 Ft |

Önrész: 5 000 000 Ft
Támogatás: 10 000 000 Ft

## 6. Kockázatok és kezelésük

| Kockázat: | Megoldás: |
| --- | --- |
| késedelmes szállítás | több beszállító |
| költségtúllépés | tartalék keret |
| technikai hibák | garancia, tesztelés |

## 7. Várható eredmények

- modern IT infrastruktúra

- gyorsabb munkavégzés

- növekvő ügyfélkör

- hosszú távú fenntarthatóság